АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 5 » февраля 2025 г. № 18

О паводковых мероприятиях в весенний период 2025 г.

по Кировскому муниципальному образованию.

 Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, безопасности жизни людей и животных, для обеспечения организационного пропуска паводковых вод, предотвращения нарушений плотин, гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Кировского муниципального образования, администрация Кировского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать паводковую комиссию при администрации Кировского муниципального образования, согласно приложению № 1
2. Утвердить график дежурств ответственных лиц в паводковый период, согласно приложению № 2
3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2025 году, согласно приложению 3
4. Постановление администрации Кировского муниципального образования от 02.02.2024 года № 11 «О паводковых мероприятиях в весенний период 2024 года, по Кировскому муниципальному образованию» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского

муниципального образования Р.И.Сулейменов

|  |
| --- |
| Приложение № 1к постановлению администрации05.02.2025 г. № 18 |

Состав паводковой комиссии при администрации Кировского муниципального образования

|  |  |
| --- | --- |
| Сулейменов Р.И. | Глава Кировского муниципального образования, председатель паводковой комиссии |
| Толбышева А.И. | Заместитель главы администрации Кировского муниципального образования, заместитель председателя паводковой комиссии |
| Котова Е.П. | Главный специалист администрации Кировского муниципального образования, секретарь паводковой комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Андрейщев А.А. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию) |
| Бесмертный Д.А. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию) |
| Озернов А.В. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию) |
| Хоришко А.Н. | депутат Совета Кировского МО, управляющий АО «Астрея» (по согласованию) |
| Аблемов Н.Ш.  | депутат Совета Кировского МО (по согласованию) |
| Кузнецов В.А. | Председатель ТСН «Фурманово-Водопьяновка-Степное» (по согласованию) |

Глава Кировского

муниципального образования Р.И.Сулейменов

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрацииКировского муниципального образованияот 05.02.2025 г. № 18 |

График дежурств ответственных лиц на паводковых период на территории Кировского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Паводковый период, часы | Ответственное лицо | телефон |  |
| 1 | 8.00-17.00 | Котова Е.П. | 8-908-549-92-256-45-47 |  |
|  |  | Даулетжанова З.Р. | 8-908-547-95-476-45-47 |  |
|  |  | Давлетова Г.А. | 8-951-884-53-186-51-41 |  |
|  |  | Пчелинцева Е.П. | 8-937-259-32-506-13-13 |  |
|  |  | Лупенко В.Н. | 8-937-251-25-716-12-08 |  |
|  |  | Фоос Н.Я. | 8-904-242-07-406-44-57 |  |
|  |  | Андрейщев А.А.(по согласованию) | 8-927-168-36-88 |  |
|  |  | Хоришко А.Н.(по согласованию) | 8-927-101-52-88 |  |
|  |  | Стручков Н.Н. | 8-927-626-13-16 |  |
|  |  | Бесмертный Д.А. | 8-927-623-87-20 |  |
|  |  | Аблемов Н.Ш. | 8-987-361-37-85 |  |
|  |  | Озернов А.В. | 8-917-211-90-28 |  |
| 2 | На время ЧП | Сулейменов Р.И. | 8-906-301-82-265-17-12 |  |
|  |  | Кузнецов В.А. | 8-927-059-87-39 |  |
|  |  | Толбышева А.И. | 8-951-885-57-385-17-12 |  |

Глава Кировского

муниципального образования Р.И.Сулейменов

|  |
| --- |
| Приложение № 3к постановлению администрацииКировского муниципального образованияот 05.02.2025г. № 18 |

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории Кировского муниципального образования в паводковой период 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименования мероприятия(место расположения) | Ответственный | Сроки исполнения | Отметка об исполнении |
|  | Создание паводковой комиссии Кировского муниципального образования | Глава Кировского МО Сулейменов Р.И. | 02.02.2025г. |  |
|  | Создание и подготовка аварийных бригад, ремонт и обслуживание привлекаемой а паводковые мероприятия техники, создание запасов необходимых материалов, ремонтного фонда, ГСМ согласно предполагаемому объему работ в период подготовки и пропуска паводковых вод | Руководители предприятий, хозяйствующие субъекты (по согласованию) | До 18.03.2025г. |  |
|  | Осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | Паводковая комиссия, балансодержатели гидротехнических сооружений (по согласованию) | До 04.03.2025г. |  |
|  | Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов водопропускных труб, насыпей, дорог, водосборных сооружений | Специалисты администрации, ООО «Марксстрой» (по согласованию) | До 15.03.2025г. |  |
|  | Организовать на время паводка круглосуточного дежурства на плотинах, гидротехнических сооружений | Руководители хозяйств (по согласованию), специалисты администрации | В период паводка |  |
|  | Запретить в период прохождения паводка проезд всех видов транспорта по затопленным местам | Паводковая комиссия, уполномоченные полиции (по согласованию) | Весь период |  |
|  | Обследования состояний улиц на предмет возможного скопления талых вод | Паводковая комиссия, специалисты администрации | До 24.03.2025г. |  |
|  | Расчистка водосточного сооружения для организованного пропуска талых вод (с.Кировское п.Водопьяновка, улицы)ц/котельная,  | Хоришко А.Н. депутат Совета Кировского МО, управляющий АО «Астрея» (по согласованию) | До 10.03.2025г. |  |
|  | Подготовка сифона для спуска талых вод (с.Кировское гидротехническое сооружение возле дет.сада) | Кузнецов В.А.(по согласованию) | До 17.03.2025г. |  |
|  | Расчистка от снега улиц п.Водопьяновка (п.Водопьяновка, поселковые улицы протяженностью 2 км) | Захаров А.Я. Бутырский А.Н. (по согласованию) | До 17.03.2025г. |  |
|  | Укрепление гидротехнического сооружения (Гидротехническое сооружение межпоселковой трассы Маркс-Степное-Полековское) | ООО «Автодор» (по согласованию) | До 16.03.2025г. |  |
|  | Расчистка водосточных сооружений (с.Калининское плотина, с.Фурманово) | Стручков Н.Н., глава Кировского МО | До 16.03.2025г. |  |

Глава Кировского

муниципального образования Р.И.Сулейменов