АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» февраля 2022 г. № 12

О паводковых мероприятиях в весенний период 2022г.

по Кировскому муниципальному образованию.

 Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, безопасности жизни людей и животных, для обеспечения организованного пропуска паводковых вод, предотвращения нарушений плотин, гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Кировского муниципального образования, администрация Кировского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать паводковую комиссию при администрации Кировского муниципального образования, согласно приложению № 1
2. Утвердить график дежурств ответственных лиц в паводковый период, согласно приложению № 2
3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2022 году, согласно приложению № 3
4. Постановление администрации Кировского муниципального образования от 19.02.2021 г. № 17 «О паводковых мероприятиях в весенний период 2021 года, по Кировскому муниципальному образованию» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кировского

муниципального образовании В.А. Володин

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к постановлению администрацииКировского муниципального образованияот от 02.02.2022 г. № 12 |

Состав паводковой комиссии при администрации Кировского муниципального образования.

|  |  |
| --- | --- |
| Володин В.А. | Глава Кировского муниципального образования, председатель паводковой комиссии. |
| Толбышева А.И. | Заместитель главы администрации Кировского муниципального образования, заместитель председателя паводковой комиссии. |
| Рамазанова З.К. | Главный специалист администрации Кировского муниципального образования, секретарь паводковой комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Павлов В.В. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Бесмертный Д.А. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Баннов В.И. | депутат Совета Кировского МО, ИП К(Ф)Х «Баннов В.И.»; (по согласованию). |
| Стручков Н.Н. | депутат Совета Кировского МО, инструктор по спорту МУ «Молодежный спортивный центр «Олимп»; (по согласованию). |
| Хоришко А.Н. | депутат Совета Кировского МО, директор ООО "Эпсилон" (по согласованию). |
| Аблемов Н.Ш. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Косенко А.В. | Индивидуальный предприниматель Косенко А.В. (по согласованию). |
| Кузнецов В.А. | Председатель ТСН «Фурманово-Водопьяновка-Степное» (по согласованию). |

Глава Кировского

муниципального образования В.А. Володин

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кировского муниципального образования

от 02.02.2022г. № 12

График

Дежурств ответственных лиц на паводковый период на территории Кировского муниципального образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Паводковый период, часы | Ответственное лицо | телефон |  |
| 1 | 8.00 – 17.00 | Рамазанова З.К. | 8-960-353-03-536-45-47 |  |
|  |  | Павлов В.В.(по согласованию) | 8-987-831-45-80 |  |
|  |  | Ермайкина В.А. | 8-937-264-71-138-917-215-90-206-51-41 |  |
|  |  | Хоришко А.Н.(по согласованию) | 8-905-326-81-598-927-101-52-88 |  |
|  |  | Сайкина С.М. | 8-927-108-26-906-13-13 |  |
|  |  | Марцинечко Т.А. | 8-927-152-18-056-35-45 |  |
|  |  | Бесмертный Д.А. | 8-927-623-87-20 |  |
|  |  | Аблемов Н.Ш. | 8-987-361-37-85 |  |
|  |  | Баннов В.И. | 8-927-107-74-28 |  |
| 2 | На время ЧП | Володин В.А. | 8-927-227-33-885-17-12 |  |
|  |  | Косенко А.В. | 8-996-265-18-98 |  |
|  |  | Кузнецов В.А. | 8-927-059-87-39 |  |
|  |  | Толбышева А.И. | 8-951-885-57-385-17-12 |  |

Глава Кировского

муниципального образования В.А. Володин

Приложение № 3

к постановлению администрации

Кировского муниципального образования

от 02.02.2022 г. № 12

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории Кировского муниципального образования в паводковый период 2022 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования мероприятия(место расположения) | Ответственный | Срокиисполнения | Отметкаоб исполнении |
| 1 | Создание паводковойкомиссии Кировскогомуниципального образования | Глава Кировского МО Володин В.А. | 02.02.2022г. |  |
| 2 | Создание и подготовкааварийных бригад, ремонт иобслуживание привлекаемойна паводковые мероприятиятехники, создание запасовнеобходимых материалов,ремонтного фонда, ГСМсогласно предполагаемомуобъёму работ в периодподготовки и пропускапаводковых вод. | Руководителипредприятий,хозяйствующиесубъекты(по согласованию.) | до19.03.2022г. |  |
| 3 | Осмотр гидротехническихсооружений, мостов и другихводохозяйственных объектов,разработка мероприятий попредохранению их отзатопления и разрушения. | Паводковаякомиссия,балансодержателигидротехническихсооружений(по согласованию) | до05.03.2022г. |  |
| 4 | Осмотр и очистка от снега,Мусора и постороннихПредметов водопропускныхтруб, насыпей, дорог,водосборных сооружений. | специалистыадминистрации,ООО «Марксстрой»(по согласованию),ИП Глава К(Ф)Х Баннов В.И. | до16.03.2022г. |  |
| 5 | Организовать на времяпаводка круглосуточногодежурства на плотинах,гидротехническихсооружений | Руководителихозяйств(по согласованию),специалистыадминистрации. | В периодпаводка |  |
| 6 | Запретить в периодПрохождения паводка проездВсех видов транспорта поЗатопленным местам | Паводковая комиссия,уполномоченныеполиции(по согласованию) | Весь период |  |
| 7 | Обследования состояния улицна предмет возможногоскопления талых вод | Паводковая комиссия,специалистыадминистрации | до25.03.2022г. |  |
| 8 | Расчистка водосточногосооружения дляорганизованного пропускаталых вод (с. Кировскоец/котельная, п. Водопьяновка,улицы) | Хоришко А.Н. депутат Совета Кировского МОдиректор ООО "Эпсилон" (по согласованию), | до10.03.2022г. |  |
| 9 | Подготовка сифона для спускаталых вод (с. Кировскоегидротехническое сооружениевозле дет. сада). | ИП Косенко А.В.(по согласованию) | до18.03.2022г. |  |
| 10 | Расчистка от снега улицп. Водопьяновка(п. Водопьяновка, поселковыеулицы протяженностью 2км) | Захаров А.Я.Бутырский А.Н. (по согласованию) | до18.03.2022г. |  |
| 11 | Укреплениегидротехническогосооружения(ГидротехническоеСооружение межпоселковойТрассы Маркс – Степное –Полековское) | ООО«Автодор»(по согласованию) | до17.03.2022г. |  |
| 12 | Расчистка водосточныхСооружений (с. КалининскоеПлотина, с. Фурманово) | Стручков А.Н. депутат Совета Кировского МОИП Глава КФХСтручковПавлов В.В..-Депутат СоветаКировского МО(по согласованию) | до17.03.2022г. |  |

Глава Кировского

муниципального образования В.А. Володин