АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» февраля 2020 г. № 18

О паводковых мероприятиях в весенний период 2020г.,

по Кировскому муниципальному образованию.

Во исполнение Федерального Закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, безопасности жизни людей и животных, для обеспечения организованного пропуска паводковых вод, предотвращения нарушений плотин, гидротехнических сооружений, руководствуясь Уставом Кировского муниципального образования, администрация Кировского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать паводковую комиссию при администрации Кировского муниципального образования, согласно приложению № 1
2. Утвердить график дежурств ответственных лиц в паводковый период, согласно приложению № 2
3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод в 2020 году, согласно приложению № 3
4. Постановление администрации Кировского муниципального образования от 11.02.2019г. № 17 «О паводковых мероприятиях в весенний период 2019 года, по Кировскому муниципальному образованию» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ВрИП главы Кировского

муниципального образования В.А. Володин

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Кировского муниципального образования  от от 21.02.2020 г. № 18 |

Состав паводковой комиссии при администрации Кировского муниципального образования.

|  |  |
| --- | --- |
| Володин В.А. | Временно исполняющий полномочия главы Кировского муниципального образования, председатель паводковой комиссии. |
| Толбышева А.И. | Заместитель главы администрации Кировского муниципального образования, заместитель председателя паводковой комиссии. |
| Савенкова Н.И. | Главный специалист администрации Кировского муниципального образования, секретарь паводковой комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Макаров А.В. | электромонтер Водопьяновского ПВД Марксовского РЭС (по согласованию). |
| Павлов В.В. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Лукпанова А.К. | специалист администрации Кировского МО с. Полековское. |
| Бесмертный Д.А. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Баннов В.И. | депутат Совета Кировского МО, ИП К(Ф)Х «Баннов В.И.»; (по согласованию). |
| Стручков Н.Н. | депутат Совета Кировского МО, инструктор по спорту МУ  «Молодежный спортивный центр «Олимп»; (по согласованию). |
| Хоришко А.Н. | директор ООО "Эпсилон" (по согласованию). |
| Аблемов Н.Ш. | депутат Совета Кировского МО (по согласованию). |
| Меркулов М.Ю. | ИП Глава К(Ф)Х Меркулов М.Ю. (по согласованию). |
| Кузнецов В.А. | Председатель ТСН «Фурманово-Водопьяновка-Степное» (по согласованию). |

ВрИП главы Кировского

муниципального образования В.А. Володин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кировского муниципального образования

от от 21.02.2020г. № 18

График

Дежурств ответственных лиц на паводковый период на территории Кировского муниципального образования.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Паводковый  период, часы | Ответственное лицо | телефон |  |
| 1 | 8.00 – 17.00 | Савенкова Н.И. | 8-987-385-41-01  6-45-47 |  |
|  |  | Лукпанова А.К. | 8-986-997-09-67 |  |
|  |  | Павлов В.В.  (по согласованию) | 8-987-831-45-80 |  |
|  |  | Ермайкина В.А. | 8-937-264-71-13  8-917-215-90-20  6-51-41 |  |
|  |  | Хоришко А.Н.  (по согласованию) | 8-905-326-81-59  8-927-101-52-88 |  |
|  |  | Сайкина С.М. | 8-927-108-26-90  6-13-13 |  |
|  |  | Макаров А.В.  (по согласованию) | 8-927-113-18-93 |  |
|  |  | Марцинечко Т.А. | 8-927-152-18-05  6-35-45 |  |
|  |  | Бесмертный Д.А. | 8-927-623-87-20 |  |
|  |  | Аблемов Н.Ш. | 8-987-361-37-85 |  |
|  |  | Баннов В.И. | 8-927-107-74-28 |  |
| 2 | На время ЧП | Володин В.А. | 8-927-227-33-88  5-17-12 |  |
|  |  | Меркулов М.Ю. | 8-929-777-70-16 |  |
|  |  | Кузнецов В.А. | 8-927-059-87-39 |  |
|  |  | Толбышева А.И. | 8-951-885-57-38  5-17-12 |  |

ВрИП главы Кировского

муниципального образования В.А. Володин

Приложение № 3

к постановлению администрации

Кировского муниципального образования

от 21.02.2020 г. № 18

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории Кировского муниципального образования в паводковый период 2020 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования мероприятия  (место расположения) | Ответственный | Сроки  исполнения | Отметка  об исполнении |
| 1 | Создание паводковой  комиссии Кировского  муниципального образования | Временно исполняющий полномочия главы Кировского МО Володин В.А. | 21.02.2020г. |  |
| 2 | Создание и подготовка  аварийных бригад, ремонт и  обслуживание привлекаемой  на паводковые мероприятия  техники, создание запасов  необходимых материалов,  ремонтного фонда, ГСМ  согласно предполагаемому  объёму работ в период  подготовки и пропуска  паводковых вод. | Руководители  предприятий,  хозяйствующие  субъекты  (по согласованию.) | до  20.03.2020г. |  |
| 3 | Осмотр гидротехнических  сооружений, мостов и других  водохозяйственных объектов,  разработка мероприятий по  предохранению их от  затопления и разрушения. | Паводковая  комиссия,  балансодержатели  гидротехнических  сооружений  (по согласованию) | до  06.03.2020г. |  |
| 4 | Осмотр и очистка от снега,  Мусора и посторонних  Предметов водопропускных  труб, насыпей, дорог,  водосборных сооружений. | специалисты  администрации,  ООО «Марксстрой»  (по согласованию),  ИП Глава К(Ф)Х Баннов В.И. | до  16.03.2020г. |  |
| 5 | Организовать на время  паводка круглосуточного  дежурства на плотинах,  гидротехнических  сооружений | Руководители  хозяйств  (по согласованию),  специалисты  администрации. | В период  паводка |  |
| 6 | Запретить в период  Прохождения паводка проезд  Всех видов транспорта по  Затопленным местам | Паводковая комиссия,  уполномоченные  полиции  (по согласованию) | Весь период |  |
| 7 | Обследования состояния улиц  на предмет возможного  скопления талых вод | Паводковая комиссия,  специалисты  администрации | до  25.03.2020г. |  |
| 8 | Расчистка водосточного  сооружения для  организованного пропуска  талых вод (с. Кировское  ц/котельная, п. Водопьяновка,  улицы) | Хоришко А.Н.  директор ООО "Эпсилон" (по согласованию),  Макаров А.В.- электромонтер Водопьяновского ПВД Марксовского РЭС  (по согласованию) | до  10.03.2020г. |  |
| 9 | Подготовка сифона для спуска  талых вод (с. Кировское  гидротехническое сооружение  возле дет. сада). | ИП Глава К(Ф)Х Меркулов М.Ю..  (по согласованию) | до  18.03.2020г. |  |
| 10 | Расчистка от снега улиц  п. Водопьяновка  (п. Водопьяновка, поселковые  улицы протяженностью 2км) | Захаров А.Я.  Бутырский А.Н.  Пасечник П.А.  (по согласованию) | до  18.03.2020г. |  |
| 11 | Укрепление  гидротехнического  сооружения  (Гидротехническое  Сооружение межпоселковой  Трассы Маркс – Степное –  Полековское) | ООО  «Автодор»  (по согласованию) | до  17.03.2020г. |  |
| 12 | Расчистка водосточных  Сооружений (с. Калининское  Плотина, с. Фурманово) | Стручков А.Н. рук.  ИП Глава КФХ  Стручков  Павлов В.В..-  Депутат Совета  Кировского МО  (по согласованию) | до  17.03.2020г. |  |

ВрИП главы Кировского

муниципального образования В.А. Володин