АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2020г. № 24

О внесении изменений в постановление администрации Кировского муниципального образования № 44 от 10.06.2019г. «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановления администрации Кировского муниципального образования «О порядке разработки и реализации муниципальных программ» от №19 от 23.04.2018г., Уставом Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, администрация Кировского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения муниципальную программу «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2019 – 2021 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Кировского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **ВрИП главы**  **Кировского муниципального образования** | **В.А.Володин** |

Приложение №1 к постановлению

# администрации Кировского

# муниципального образования

от 31.03.2020г. № 24

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок | |
| Начала реализации  (год) | Окончания  реализации  (год) |
| 1. | Основное мероприятие:  Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на территории Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2021 |
| 1.1 | Мероприятие 1:  Корректировка проекта генерального плана Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области-IV этап | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Подготовка и изготовление форм описание местоположения границ населенных пунктов Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |
| 2. | Основное мероприятие 2:  Обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области на основе территориального градостроительного зонирования. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |
| 2.1 | Мероприятие 1:  Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области с разработкой карт и внесением сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |
| 3. | Основное мероприятие 3:  Реализация комплекса мер направленных на разработку проектов планировки территории и проектов межевания территории для развития инфраструктуры. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |
| 3.1 | Мероприятие1.  Разработка проектов планировки территории и проектов межевания территории населенных пунктов Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области . | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | 2019 | 2019 |

Приложение №2 к постановлению

# администрации Кировского

# муниципального образования

от 31.03.2020г. № 24

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель,  участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования,  всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации программы  (тыс. руб.): | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Муниципальная программа «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района на 2019 – 2021 годы» | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 325,00 | 20,00 | 305,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 325,00 | 20,00 | 305,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | - |  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет (прогнозно) | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1. | Основное мероприятие 1:  Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на территории Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Корректировка проекта генерального плана Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области-IV этап | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2: Оказание услуг по проведению геодезических и кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов, находящихся на территории Марксовского муниципального района Саратовской области. Уточнение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 2:  Обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Марксовского муниципального района Саратовской области на основе территориального градостроительного зонирования. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | - | - | - | - |
| 2.1. | Мероприятие 1:  Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области с разработкой карт и внесением сведений о территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3:  Реализация комплекса мер направленных на разработку проектов планировки территории и проектов межевания территории для развития инфраструктуры. | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие1.  Разработка проектов планировки территории и проектов межевания территории населенных пунктов Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области . | Администрация Кировского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области | Всего, в том числе: | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ВрИП главы  Кировского муниципального образования | В.А.Володин |
|  |  |